产品需求文档

OREP 平台功能介绍与后续需求文档

基于当前代码仓库梳理，聚焦用户端、管理端、基础支撑与后续建设需求

文档版本：V1.0

编写日期：2026-05-18

适用范围：OREP 在线路演评审平台当前业务功能及后续功能规划

编写边界：本文聚焦人工评审、在线会议、资源、录制、讲稿、统计和后台管理等业务能力

文档定位 本文既可作为项目汇报材料，也可作为后续迭代的需求基线。前半部分描述平台已有能力，后半部分给出后续建设目标、功能拆解、优先级和验收要点。

# 目录

一、平台概述

二、角色与权限现状

三、用户端功能介绍

四、管理端功能介绍

五、基础支撑与数据闭环

六、后续建设需求

七、实施优先级与验收口径

八、开发时间与工作量评估

九、上线验收建议与结语

# 一、平台概述

OREP 是面向学校、教师、学生、评审员与专家的在线路演评审平台，围绕“路演会议、现场互动、人工评分、问题跟踪、复盘改进、资料沉淀”构建闭环。平台当前采用多租户思路组织数据，每个学校作为租户边界，用户、会议、评分、问题、资源等核心数据按租户归属管理。

本文聚焦平台当前已经形成业务闭环的在线会议、人工评审、资源、讲稿、录制、统计和后台管理能力。

| 层面 | 当前能力摘要 |
| --- | --- |
| 用户端 | 账号注册登录、会议创建/加入、实时音视频、聊天与文件消息、人工评分、会议历史、讲稿编辑、资源下载、录制回放、复盘统计、个人中心。 |
| 管理端 | 统计看板、用户管理、会议管理、评分查看、问题跟踪、资源管理、数据分析图表。 |
| 服务端 | Spring Boot API、JWT 鉴权、多租户数据隔离、LiveKit 音视频、WebSocket/Socket.IO 信令、MinIO 录制存储、PDF 报告导出。 |

# 二、角色与权限现状

平台预置 ADMIN、SCHOOL_ADMIN、TEACHER、STUDENT、REVIEWER、EXPERT 六类角色。当前系统已在会议创建、用户租户数据过滤、JWT 登录态校验等环节体现角色和租户概念，但细粒度授权仍有后续增强空间。

| 角色 | 现有定位 | 当前主要可见能力 |
| --- | --- | --- |
| ADMIN | 平台管理员 | 管理后台、用户角色调整、会议与资源运营、全局统计查看。 |
| SCHOOL_ADMIN | 学校管理员 | 具备学校维度管理诉求；当前后端会议创建逻辑已允许该角色创建会议。 |
| TEACHER | 教师/指导老师 | 创建会议、组织路演、参与评分与复盘、管理讲稿与资料。 |
| STUDENT | 学生/参赛成员 | 注册登录、加入会议、参与路演、查看个人历史、编辑讲稿、查看资源与录制。 |
| REVIEWER | 评审员 | 进入会议并按评分标准进行人工评分，提交评语。 |
| EXPERT | 专家 | 参与指导、评审、问题反馈与改进建议沉淀。 |

权限现状说明 当前很多 API 依赖登录态和租户过滤保障基础安全，但“谁能管理谁、谁能查看哪些会议、谁能删除或导出哪些数据”还需要在后续版本形成统一权限矩阵。

# 三、用户端功能介绍

## 1. 注册、登录与个人中心

支持邮箱验证码注册，验证码有效期为 5 分钟，注册时校验用户名和邮箱唯一性。

登录成功后签发 JWT，前端保存 token 和用户信息，用于后续接口鉴权。

支持登录态检查、登录后路由守卫、未登录自动跳转登录页。

个人中心展示用户名、邮箱、角色、租户等基础资料，并支持修改密码。

密码采用 BCrypt 加密存储，修改密码时校验原密码。

## 2. 用户首页与任务入口

首页根据登录用户显示问候语、系统状态、最近参与记录、进行中会议数量等摘要信息。

提供在线会议、讲稿编辑、数据分析、资源下载等常用入口，帮助用户从一个工作台进入核心流程。

最近参与区域展示用户参与过的会议，显示会议状态、参与时间和会议基础信息。

快捷操作支持快速进入会议、资源、讲稿和复盘模块。

## 3. 在线会议创建与加入

支持通过 6 位会议号和入会密码加入会议，前端提供会议号、密码输入和记住凭据能力。

教师、学校管理员和平台管理员可创建会议室；普通学生默认不能创建。

创建会议时填写会议标题和预计时长，系统自动生成会议号和 4 位入会密码。

创建成功后展示会议号和密码，支持一键复制，便于邀请参会人。

加入会议时后端校验租户、会议号、密码和会议状态；会议处于待开始状态时可自动启动并记录倒计时结束时间。

系统记录参会者 joinedAt、leftAt 和参与时长，用于历史记录与复盘统计。

## 4. 实时会议室

会议室基于 LiveKit 实现音视频通信，用户通过密码验证后才能获取参会 token。

支持麦克风开关、摄像头开关、前后摄像头切换、清晰度切换（360P、720P、1080P）等基础音视频控制。

支持屏幕共享，系统会检测同一房间内是否已有他人共享屏幕，并提示屏幕音频状态。

支持屏幕共享布局切换，包括大屏幕加头像、屏幕与摄像头并排、屏幕加摄像头网格等展示方式。

会议中展示参会者列表、发言状态、静音状态、网络质量和重连状态。

支持全屏模式、主画面钉选、双击切换主画面等会场体验能力。

会议倒计时展示剩余时间，便于控制路演节奏。

## 5. 会议聊天与文件消息

会议室内支持文本聊天，并通过数据通道/消息接口持久化到聊天记录。

支持图片与文件消息上传，文件按日期目录存储并返回访问 URL。

会议详情页可按时间顺序回看聊天历史。

信令服务支持房间用户加入/离开、聊天消息、文件消息、屏幕共享状态、静音状态等实时事件。

## 6. 人工评分

平台内置 2025 世界职业院校技能大赛总决赛评分模板，包含技能水平、职业素养、应用价值、团队合作、创新创意五大类，共 15 个评分项，总分 100 分。此处介绍的是评审人员手动填写分数和评语的评分能力。

会议室侧边栏提供评分面板，按评分分类展示评分项、满分、分值输入与评语输入。

评分提交后系统计算总分，并按“每人每会议一条评分记录”规则防止重复提交。

评分详情记录每个评分项的得分和评语，便于后续追溯。

评分结果页可查看评分人、角色、评分类别、评分项、得分、评语和评分时间。

评分结果支持统计平均分、最高分、最低分、评分人数。

支持导出评分报告 PDF，用于线下归档或汇报。

| 评分维度 | 满分 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 技能水平 | 60 | 操作规范性、技能熟练度、任务难易度、技术先进性、现场讲解效果。 |
| 职业素养 | 10 | 职业道德与行为规范、工匠精神、安全意识。 |
| 应用价值 | 10 | 实用性、经济性、可持续性。 |
| 团队合作 | 10 | 团队精神、沟通协作。 |
| 创新创意 | 10 | 创新意识、创新成效。 |

## 7. 问题跟踪与闭环

评分提交时，系统会根据扣分项或评语自动生成问题记录，形成从评分到改进事项的闭环。

问题记录包含租户、会议、来源评分详情、问题类别、描述、提出人、状态、创建时间和解决时间。

会议室内可查看问题列表，并区分待解决和已解决数量。

会议详情页可查看该会议产生的问题，并支持导出问题报告 PDF。

后端提供待解决问题查询与问题解决接口，可记录在哪次会议中解决。

## 8. 会议历史与详情复盘

用户可查看自己的参与历史，列表按最近参与时间倒序展示。

历史详情页聚合会议基础信息、参与时长、聊天消息数、评分结果、问题数量等摘要指标。

详情页以标签方式切换聊天记录、评分结果和存在问题。

评分详情按分类聚合展示，便于复盘单项失分原因。

问题报告可按会议导出 PDF。

## 9. 讲稿编辑与模板

用户可创建、编辑、删除自己的讲稿，讲稿可以独立存在，也可以绑定会议。

讲稿结构包含章节、步骤、角色、时长、焦点、讲解内容、演示提示、转场话术等字段。

支持章节增删、步骤增删、步骤上下移动、角色增删和角色颜色管理。

支持自动保存，编辑内容会以结构化 JSON 形式保存到后端。

支持从系统默认模板或个人模板创建讲稿。

支持将已有讲稿另存为个人模板，个人模板可更新或删除；系统默认模板不可删除。

支持导出讲稿 PDF，包含时间线摘要和逐章节详细内容。

## 10. 路演资源中心

用户端资源中心展示平台资源文件，包括 PPT、PDF、Word 等材料。

资源列表展示文件名称、扩展名、大小等信息。

用户可下载模板、评分表、文档等路演资料。

下载接口会根据文件扩展名返回对应内容类型，并进行文件名安全校验。

## 11. 会议录制与回放

会议室支持启动、停止录制，并显示录制状态。

服务端优先采用 LiveKit Egress 进行房间合成录制，也保留 Recording Bot 作为本地回退方案。

录制记录包含会议、发起人、录制任务 ID、状态、文件路径、文件类型、文件大小、音视频轨状态、时长、失败原因等信息。

录制文件存储在 MinIO，支持生成预签名播放地址，也支持通过后端代理流式播放，避免 HTTPS 页面加载 HTTP 资源问题。

用户可在“我的录制”中查看本人相关录制，包括自己发起、自己参与的会议录制。

录制列表支持搜索、状态筛选、展开详情、在线播放、全屏播放和删除本人上传的录制。

录制状态包括 STARTING、RECORDING、PROCESSING、READY、FAILED，并在前端展示“生成中、可回放、异常”等分组。

## 12. 路演复盘统计

用户端复盘中心支持按近 30 天、近 90 天和全部数据查看统计概览。

统计指标包括路演会议数量、平均评分、已解决问题、待解决问题。

支持分数趋势折线图、五维评分聚合雷达图、问题分类排行图。

支持最近 5 次路演对比，展示会议状态、总分、问题数量、解决数量和相对上次变化。

支持闭环分析，包含已解决问题数、平均解决天数、超 7 天未处理问题、重复问题和下一步行动建议。

# 四、管理端功能介绍

## 1. 管理端登录与后台框架

管理后台通过独立前端入口访问，登录后进入后台布局。

后台左侧菜单包含统计概览、用户管理、会议管理、评分查看、问题跟踪、数据分析、资源管理等模块。

后台路由同样基于 token 做登录守卫，未登录自动跳转登录页。

## 2. 统计概览

后台首页展示会议数量、平均分、问题总数、已解决问题等核心运营指标。

展示近期会议列表，并提供状态标签。

通过图表展示评分趋势，帮助管理员了解整体路演质量变化。

## 3. 用户管理

按租户查看用户列表，展示 ID、用户名、邮箱、角色、注册时间。

支持修改用户角色，当前界面已提供学生和管理员角色选项。

后端提供用户详情、角色更新和删除接口，为后续完善用户治理打基础。

用户列表按注册时间倒序排列，便于查看最新注册用户。

## 4. 会议管理

管理端可创建会议，填写会议标题、密码、时长等信息。

支持查看会议列表，字段包括 ID、标题、会议号、密码、状态、时长、创建时间。

支持按会议状态筛选，便于区分待开始、进行中和已结束会议。

支持开始会议、结束会议和删除会议等管理操作。

会议状态变更会写入开始时间、结束时间和倒计时结束时间。

## 5. 评分查看

管理端可先选择会议，再查看该会议评分结果。

评分表展示评分人、被评人、分数、评价、评分时间等信息。

支持按分数区间展示不同视觉标签，快速识别评分高低。

支持导出评分 PDF，便于管理归档。

## 6. 问题跟踪

管理端可查看问题列表，字段包括问题标题、描述、关联会议、提出人、状态、创建时间。

支持按状态筛选问题。

支持将问题标记为已解决。

问题模块与评分模块联动，评分中的扣分和评语可沉淀为待改进事项。

## 7. 数据分析

管理端数据分析页基于统计概览接口渲染图表。

支持会议平均分柱状图、问题解决情况饼图、评分趋势折线图。

用于从学校或平台运营角度观察路演质量、问题处理效率和评分变化。

## 8. 资源管理

管理端可上传路演相关资料，支持 .pptx、.ppt、.pdf、.doc、.docx 文件。

上传时限制文件类型和 50MB 大小，并记录上传人、文件大小、扩展名、路径和创建时间。

支持资源列表查看、下载和删除。

资源上传后会同步出现在用户端资源中心，供参赛团队和评审下载。

# 五、基础支撑与数据闭环

## 1. 多租户与数据边界

租户表以学校为单位组织数据，用户、会议、评分、问题等核心表均带有 tenant_id。

列表查询通常以当前登录用户的 tenant_id 过滤，减少跨学校数据混用风险。

当前默认租户为“默认学校”，注册用户未指定租户时归入默认租户。

## 2. 鉴权与接口访问

系统使用 JWT 存储用户 ID、用户名、角色和租户 ID。

后端拦截 /api/** 接口，除登录、注册、验证码、部分回调和静态上传路径外均要求登录。

下载类场景支持通过 URL 查询参数传递 token。

跨域配置允许前端、后台和服务端在开发部署环境中联调。

## 3. 文件、PDF 与录制存储

普通上传文件按日期目录保存在后端 uploads 目录。

资源文件保存在静态资源目录，并通过资源表维护元数据。

会议录制文件存储在 MinIO，并支持预签名访问和后端代理流式访问。

评分报告、问题报告和讲稿均可导出为 PDF。

## 4. 路演闭环

| 环节 | 用户动作 | 系统沉淀 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 下载资源、编排讲稿、创建会议 | 资源记录、讲稿结构、会议基本信息。 |
| 路演 | 加入会议、开麦开摄像头、共享屏幕、聊天互动 | 参与记录、聊天记录、会议状态、录制文件。 |
| 评分 | 评审按评分项提交分数和评语 | 评分记录、评分详情、总分。 |
| 问题 | 扣分项和评语形成改进事项 | 问题记录、待解决/已解决状态、来源会议。 |
| 复盘 | 查看历史、报告、统计图表和问题闭环 | 评分趋势、问题分类、最近路演对比、行动建议。 |

# 六、后续建设需求

建设目标 后续版本建议从“平台管理员集中管控”升级为“学校、教师、团队、个人分层自治”，同时补齐会议安全、可追责、防泄露、评分配置和运营治理能力。

## 需求 1：用户端放权与分级管理

目标：让具备权限的普通用户在用户端完成自己职责范围内的管理，不必所有操作都进入平台管理后台。

教师端增加“我的管理台”，可管理自己创建的会议、参会名单、会议资料、录制、评分结果和问题清单。

学校管理员可在用户端管理本校用户、班级/团队、会议、资源和统计，不必进入平台级后台。

团队负责人可维护本团队成员、讲稿角色、路演排练计划和会议资料。

建立“创建者权限”：会议创建人默认拥有该会议的编辑、开始、结束、邀请、踢人、录制、导出、删除等权限。

建立“参与者权限”：参会人可查看与自己相关的会议、评分结果、录制和资料，但不能越权删除会议或查看其他学校数据。

支持按会议、资源、讲稿、录制、报告等对象进行授权，形成对象级权限。

| 权限对象 | 建议管理动作 | 建议可授权角色 |
| --- | --- | --- |
| 会议 | 创建、编辑、开始、结束、锁定、删除、导出、邀请成员 | 学校管理员、教师、会议创建者、授权助教。 |
| 参会成员 | 添加、移除、角色调整、禁言、踢出、查看参会时长 | 会议创建者、教师、学校管理员。 |
| 评分结果 | 查看、导出、复核、退回重评 | 教师、评审组长、学校管理员。 |
| 问题清单 | 分派、标记解决、关联整改会议、导出 | 教师、团队负责人、学校管理员。 |
| 录制文件 | 查看、下载、删除、设置可见范围 | 录制发起人、会议创建者、学校管理员。 |
| 资源资料 | 上传、下架、分类、授权给指定团队 | 学校管理员、教师、资源管理员。 |

## 需求 2：用户拥有自己的管理权限

目标：每个用户不仅是平台使用者，也应拥有自己的工作空间和可管理对象，形成“个人资产”和“组织资产”分层。

新增个人工作台：我的会议、我的讲稿、我的资源、我的录制、我的问题、我的评分。

个人可管理自己创建的讲稿、模板、会议草稿和上传资料。

个人可设置资源可见范围：仅自己、指定团队、指定会议、本校可见。

个人可查看自己提交的评分记录和评语历史，便于复盘评审口径。

个人可管理自己的录制文件，包括重命名、备注、下载、删除、可见范围设置。

个人中心增加账号安全、通知设置、默认会议偏好、常用团队、常用评分模板等配置。

## 需求 3：会议室水印

目标：降低会议画面、资料画面和录制内容的泄露风险，提升追责能力。

会议画面增加动态水印，内容包含用户名、用户 ID、学校、会议号、当前时间。

水印应在摄像头画面、屏幕共享区域、聊天面板关键区域和录制画面中可见。

支持水印样式配置：透明度、字号、旋转角度、密度、位置、是否滚动。

支持按会议配置水印开关，敏感会议默认强制开启。

录制文件应优先采用服务端合成水印，避免仅前端水印被绕过。

水印字段可按角色区分，例如评审员显示“评审员姓名+会议号”，学生显示“学校+账号+会议号”。

截图或录屏泄露时，可通过水印定位具体账号和会议。

| 场景 | 水印要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 实时会议 | 所有参会人看到个人化水印 | 进入会议 3 秒内出现，窗口大小变化后仍覆盖主内容区域。 |
| 屏幕共享 | 共享区域叠加水印 | 全屏、并排、网格布局下均不可完全避开水印。 |
| 会议录制 | 录制文件保留水印 | 下载或回放的视频画面可识别会议号和用户标识。 |
| 资料预览 | 预览文档或模板时叠加水印 | 敏感资料下载或预览均可追踪来源。 |

## 需求 4：会议室主持与安全控制

增加主持人角色，主持人可静音参会人、关闭摄像头、移出会议、锁定会议、允许/拒绝入会。

增加等候室，未被允许的用户不能直接进入正式会议。

支持参会白名单、邀请码有效期、一次性入会链接、会议密码重置。

支持会议中临时提升协管人权限。

支持会议资料仅对已入会且有权限用户可见。

记录关键操作日志：开始/结束会议、踢人、锁定、录制、导出、权限变更。

## 需求 5：评分体系配置化

支持后台创建多套评分模板，配置分类、评分项、满分、权重、评分说明。

会议创建时可绑定评分模板，不同赛事或专业使用不同评分标准。

支持评审组、评分轮次、匿名评分、评分截止时间、是否允许修改评分。

支持评分复核流程：提交后进入待确认，组长可退回重评或确认归档。

支持按评分项生成汇总、排名、维度雷达图和评审差异分析。

问题生成规则可配置：低于满分、低于阈值、有评语、指定关键词等。

## 需求 6：问题整改闭环升级

问题支持负责人、截止日期、优先级、整改状态、整改说明、附件。

问题可关联后续会议、讲稿章节、资源文件和评分项。

支持问题看板：待处理、处理中、待复核、已解决、已关闭。

支持整改前后对比：上次失分项、本次评分变化、问题是否复发。

支持问题提醒：临近截止、超期未处理、重复问题。

支持问题批量导入导出和按团队/专业/赛事维度统计。

## 需求 7：组织、班级与团队管理

在租户下增加院系、专业、班级、团队等组织层级。

用户可归属一个或多个组织，会议和资源可绑定组织范围。

支持批量导入学生和教师账号。

支持团队成员分工：队长、主讲、技术、资料、答辩、评审联络等。

支持按组织统计会议次数、平均分、问题闭环率、资源使用情况。

## 需求 8：资源中心升级

资源增加分类、标签、适用赛事、适用专业、版本号、简介、封面预览。

支持资源可见范围和下载权限控制。

支持资源版本管理：上传新版、保留历史版、标记推荐版。

支持资料收藏、最近使用、下载次数统计。

支持资源审核流程，学校管理员审核通过后才发布给学生。

## 需求 9：录制与回放增强

录制文件支持重命名、备注、标签、所属会议、所属团队、可见范围配置。

支持录制剪辑、片段标记、关键时间点备注。

支持录制转存、过期清理、容量统计和下载审计。

支持录制权限审批：敏感会议录制下载需要创建者或管理员批准。

支持回放页面展示聊天时间线、评分节点、问题节点，形成完整复盘视图。

## 需求 10：通知与消息中心

新增站内消息，覆盖会议邀请、评分提醒、问题整改、资源审核、录制完成等事件。

支持邮件提醒和站内提醒开关。

支持按角色订阅不同通知类型。

通知应支持已读、未读、跳转到业务对象、批量处理。

## 需求 11：审计日志与安全合规

记录用户登录、角色变更、权限授权、资源下载、报告导出、录制播放/下载等行为。

管理端增加审计日志查询，支持按用户、时间、操作类型、业务对象筛选。

敏感操作二次确认，例如删除会议、删除录制、批量导出评分。

支持异常行为提示，例如短时间大量下载、跨组织访问失败、重复密码错误。

支持数据留存策略：录制保留周期、日志保留周期、报告归档周期。

## 需求 12：后台运营能力完善

管理端用户角色选项补齐 SCHOOL_ADMIN、TEACHER、STUDENT、REVIEWER、EXPERT。

后台会议管理增加详情页，查看参与者、聊天、评分、问题、录制和操作日志。

后台资源管理增加分类、审核、可见范围、版本管理。

后台统计支持自定义时间范围、学校/组织/团队维度筛选。

后台问题跟踪支持批量处理、分派负责人、导出报表。

后台用户管理支持批量导入、禁用/启用账号、重置密码。

# 七、实施优先级与验收口径

| 优先级 | 建设内容 | 原因 | 建议验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 用户端放权、创建者权限、会议室主持控制、水印基础版 | 直接影响使用效率和会议安全 | 教师无需后台即可管理自己会议；水印覆盖实时会议和录制；主持人可控制入会和参会秩序。 |
| P1 | 个人管理台、评分模板配置、问题整改看板、资源权限 | 提升日常运营和复盘质量 | 个人资产可管理；每场会议可绑定评分模板；问题可分派和跟踪；资源可按范围发布。 |
| P2 | 组织团队管理、通知中心、录制增强、审计日志 | 完善规模化运营 | 可按班级/团队管理；关键事件有通知；录制可控可查；敏感操作可追溯。 |
| P3 | 高级数据分析、容量策略、跨端体验优化 | 提升管理决策和长期维护能力 | 统计支持多维筛选；存储有清理策略；移动端会议与复盘体验稳定。 |

# 八、开发时间与工作量评估

本节按“2026 年 6 月 30 日前必须上线使用”倒排。当前日期为 2026 年 5 月 18 日，距离 2026 年 6 月 30 日约 44 个自然日，折合约 32 个工作日。由于现有需求没有明确开发人数，以下估算采用人日口径，并给出不同团队规模下的可行性判断。

关键判断 6 月底上线应采用最小可用版本策略：先保障用户端放权、个人管理入口、会议室水印、会议安全控制和后台角色权限补齐；组织团队、完整审计、通知中心、资源版本、录制剪辑等能力建议进入上线后迭代。

## 1. 估算假设

现有会议、评分、问题、讲稿、资源、录制和统计能力可以继续复用，不做大规模重构。

工作量按 1 人日约 8 小时估算，包含开发、自测、联调和必要文档更新。

上线前必须预留至少 5 个工作日用于联调、验收、部署、真实账号演练和缺陷修复。

6 月底版本以可上线使用为目标，界面高级优化、复杂审批、深度数据分析不纳入首版上线范围。

涉及会议室、权限和录制的改动风险较高，需额外预留约 20% 缓冲。

## 2. 6 月底建议上线范围

| 范围 | 必须上线 | 暂缓到后续迭代 |
| --- | --- | --- |
| 用户端放权 | 教师/学校管理员可在用户端管理自己有权管理的会议、录制、问题和资料。 | 复杂组织层级、跨团队委派、批量权限审批。 |
| 个人管理权限 | 个人工作台基础版：我的会议、我的讲稿、我的资源、我的录制、我的问题、我的评分。 | 个人偏好、消息订阅、复杂资源可见策略。 |
| 会议室水印 | 实时会议水印基础版，覆盖摄像头、屏幕共享和主要会议画面；录制回放需可追踪来源。 | 可视化水印模板编辑、按部门定制水印、精细化水印策略。 |
| 会议安全 | 创建者/主持人可结束会议、锁定会议、控制录制、查看参会人；关键操作进入日志。 | 完整等候室、临时协管、一次性链接、复杂白名单。 |
| 后台补齐 | 角色选项补齐、基础权限配置、会议详情查看、问题处理增强。 | 完整审计中心、组织统计、资源审核流。 |
| 上线保障 | 部署脚本检查、真实账号演练、核心流程回归、上线操作手册。 | 长期运维监控大盘、容量治理自动化。 |

## 3. 工作量估算

| 模块 | 主要工作 | 估算人日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权限模型与后端校验 | 梳理角色矩阵、对象级权限、接口鉴权、越权拦截、基础日志 | 8-12 | 这是所有放权能力的底座，不能只做前端按钮隐藏。 |
| 用户端个人管理台 | 新增我的会议、我的资源、我的录制、我的问题等入口和列表操作 | 7-10 | 优先复用已有页面和接口，避免重做设计系统。 |
| 会议管理放权 | 创建者会议编辑、开始/结束、锁定、参会人查看、录制控制、导出入口 | 8-12 | 与现有会议室和会议历史强相关。 |
| 会议室水印基础版 | 前端动态水印、屏幕共享覆盖、回放水印策略、配置开关 | 6-9 | 录制侧如做服务端合成水印，工作量和风险会增加。 |
| 主持与安全控制基础版 | 主持人控制、会议锁定、关键状态提示、操作日志 | 6-9 | 可先做创建者即主持人的简化模型。 |
| 后台角色与会议详情补齐 | 角色选项补齐、会议详情、问题处理增强、资源基础授权 | 6-8 | 管理端以可运营为主，不追求复杂审批。 |
| 联调与回归测试 | 账号权限矩阵、会议全流程、录制回放、PDF 导出、部署验证 | 8-12 | 上线前必须保留，不能压缩为零。 |
| 上线准备 | 部署脚本、初始化数据、操作手册、培训材料、应急回滚 | 4-6 | 建议由开发和实施共同完成。 |

综合估算：6 月底最小可用版本约 53-78 人日。考虑需求沟通、接口变更、会议室兼容和缺陷修复，建议按 65-90 人日准备更稳妥。

## 4. 团队规模可行性

| 团队规模 | 6 月底可行性 | 建议策略 |
| --- | --- | --- |
| 1 名全栈开发 | 风险极高 | 只能做非常小的补丁：前端水印、少量按钮权限、简单个人入口；不建议承诺完整上线。 |
| 2 名开发 | 勉强可行但无缓冲 | 必须砍掉复杂需求，仅做 P0，且需要产品/测试/部署有人配合。 |
| 3 名开发 | 相对可行 | 推荐配置：后端 1 人、前端 1 人、会议/录制与联调 1 人；可完成 P0 和少量 P1。 |
| 4 名及以上 | 较稳妥 | 推荐增加测试或实施角色，保证真实场景演练、上线文档和缺陷收敛。 |

建议人力配置 为了在 2026 年 6 月 30 日前上线使用，建议至少配置 3 名核心开发，并安排 1 名测试/实施人员参与最后两周验收。若只有 2 名开发，需要明确砍掉 P1 及之后的需求。

## 5. 倒排计划

| 阶段 | 时间 | 交付重点 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 2026-05-18 至 2026-05-24 | 确认上线范围、冻结权限矩阵、确定水印方案、补充数据库字段设计 | 5 月 24 日前完成需求冻结和技术方案评审。 |
| 第 2 周 | 2026-05-25 至 2026-05-31 | 后端权限模型、对象级授权、会议管理接口、后台角色补齐 | 5 月 31 日前完成主要接口联调。 |
| 第 3 周 | 2026-06-01 至 2026-06-07 | 用户端个人管理台、会议创建者管理、会议室水印基础版 | 6 月 7 日前形成可点击的端到端主流程。 |
| 第 4 周 | 2026-06-08 至 2026-06-14 | 主持控制、录制/资源权限、问题处理增强、管理端会议详情 | 6 月 14 日前完成 P0 功能开发。 |
| 第 5 周 | 2026-06-15 至 2026-06-21 | 联调、权限矩阵回归、会议室兼容测试、录制回放测试、PDF 导出测试 | 6 月 21 日前进入准上线版本。 |
| 第 6 周 | 2026-06-22 至 2026-06-30 | 真实账号演练、缺陷修复、部署脚本、数据初始化、培训和上线 | 6 月 30 日前完成正式上线。 |

## 6. 上线风险与控制

| 风险 | 影响 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 需求继续扩大 | 开发无法按期完成 | 2026 年 5 月 24 日前冻结 6 月底上线范围，新增需求进入上线后列表。 |
| 权限只做前端控制 | 存在越权访问风险 | 所有权限必须在后端接口校验，并补充越权测试用例。 |
| 水印只覆盖部分画面 | 泄露后无法追责 | 至少覆盖会议主画面、屏幕共享和回放入口；录制合成水印如无法完成，需明确上线后强化时间。 |
| 会议室改动引发稳定性问题 | 影响真实路演 | 会议室功能需保留原有能力，新增控制尽量增量接入，并做多人会议演练。 |
| 测试时间被压缩 | 上线后缺陷集中暴露 | 6 月 15 日后原则上只修缺陷，不再加入新功能。 |
| 开发人数不足 | 排期失真 | 少于 3 名开发时必须缩小范围，只承诺 P0 中最核心功能。 |

## 7. 6 月底上线验收清单

教师账号可在用户端创建并管理自己的会议，能完成邀请、开始、结束、查看参会记录。

不同角色访问同一会议、录制、资源、评分、问题时，权限结果符合权限矩阵。

会议室水印在摄像头、屏幕共享、主要会议布局和录制回放中可识别。

会议创建者或主持人可执行基础会议控制，且关键操作有记录。

个人管理台能集中查看本人会议、讲稿、资源、录制、问题和评分。

管理端能补齐角色管理、会议详情、问题处理和资源基础管理。

完成至少 2 轮真实场景演练：一次小规模内部演练，一次接近真实使用人数的验收演练。

上线前完成部署文档、账号初始化方案、回滚方案和使用说明。

# 九、上线验收建议与结语

## 验收建议

每个新权限点必须有前端入口、后端校验和越权测试，不能只做页面控制。

会议室水印需分别验收实时页面、屏幕共享、录制文件、不同布局和不同分辨率。

用户端放权需覆盖教师、学校管理员、团队负责人、普通学生四类典型用户。

评分模板配置上线前需验证旧会议评分结果不受影响。

所有导出、下载、删除、授权变更都应进入审计日志。

# 结语

OREP 当前已经具备在线路演评审的核心闭环：会议组织、实时互动、人工评分、问题沉淀、讲稿管理、资源下载、录制回放和数据复盘。下一阶段的重点应从“功能可用”走向“多人协作可管理、会议过程可控制、资料流转可追责、学校团队可自治”。